APSTIPRINĀTS

Viļānu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2018. gada 3. oktobra sēdē

Viļānu novada pašvaldības

Atklāta konkursa

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

NOLIKUMS

VNP 2018/26

Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs VNP 2018/26

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

| Pasūtītāja nosaukums | Viļānu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650 |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 90009114114 |
| Konta Nr. bankā | Banka: AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV73HABA0551026165229 |
| Kontaktpersonas | Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Iveta Meļko, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv |
| Tālr. Nr. | (+371) 64628030 |
| Faksa Nr. | (+371) 64628035 |
| Oficiālā elektroniskā pasta adrese | novads@vilani.lv |

- Pretendents

  - Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu.

  - Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

- Iepirkuma nolikuma saņemšana

  - Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: http://vilani.lv/lv/iepirkumi un e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier

  - NB! Lai ieinteresētais Pretendents varētu saņemt Atklāta konkursa nolikumu, tam jābūt reģistrētam EIS kā piegādātājam (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas). Informāciju kā Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēts piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātai iepirkuma procedūrai var apskatīt e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

  - Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, tai skaitā iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma un e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā un e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies. Piegādātāja pienākums ir publicēto informāciju ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.

- Papildu informācijas sniegšana

  - Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

  - Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: agnese.rudzinsk@a@vilani.lv .

  - Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi un e - konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi un e - konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier publicētajai informācijai par Iepirkumu.

  - Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši visiem Iepirkumā ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi un e - konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

  - Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi un e - konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, daļas, atbilstošākais CPV kods vai kodi

  - Iepirkuma priekšmets: būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība.

  - CPV kods: 71242000-6.

7.Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.

- Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

  - Līguma izpildes vieta: Viļānu novada administratīvā teritorija.

  - Līguma izpildes laiks:

8.2.1. projektēšanai: ne vairāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas (Pretendentam jāņem vērā, ka izpildes termiņā ir iekļauts lokālplānojuma izstrādes termiņš un ka pēc būvprojekta izstrādes projekts tiks nodots ekspertīzei. Līdz ar to, laika grafikā jāparedz laiks arī iespējamajiem projekta labojumiem pēc ekspertīzes. Ekspertīzes veikšanai jāparedz 1 mēnesis, ekspertīzi veic Pasūtītājs.)

8.2.2. autoruzraudzībai: jāveic Būvdarbu realizācijas laikā un līdz būvprojektā paredzētā Pasūtītāja centra nodošanai ekspluatācijā.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un noraidīti.

  - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2018. gada 12.novembra plkst. 14.00 pēc vietējā laika elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

  - Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

  - Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, 2018. gada 12.novembrī plkst. 14:00, Viļānu novada pašvaldības zālē (2.1. telpa), adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.

  - Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ pretendentiem būs pieejams    sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  - Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Finanšu un tehniskais piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

    - Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.

  - Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:

    - Pieteikums dalībai iepirkumā;

    - Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši Nolikuma 12.punktam);

    - Finanšu un tehniskais piedāvājums;

  - Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu    likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā). Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2. punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas    piedāvāto parakstu  parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta astotā daļa).

  - Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.

  - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

  - Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu, ja tādas ir.

- Pretendentu izslēgšanas gadījums

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā: 42.pants. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1).

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

| Nr. | Prasības | Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām uz Līguma slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | - Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), - Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Līguma izpildē. - Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |  |  |
| 12.2. | Pretendenta profesionālās darbības apdrošināšana | 12.2.1. Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts pakalpojuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks noslēgts līgums par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi Pasūtītājam. 12.2.2. Pretendentu profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises summas apmērs ne mazāks kā pretendenta piedāvātā līgumsumma, polises darbības laiks ne mazāks kā līguma izpildes termiņš. 12.2.3. Ja Pretendentam jau ir civiltiesiskās apdrošināšanas polise, kura atbilst iepriekš minētajām prasībām, pretendents iesniedz polises kopiju. |  |  |
| 12.3. | Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāapseko objekts, pirms tam sazinoties ar nolikuma 2.punktā norādīto kontaktpersonu | 12.3.1. Objekta apsekošanas lapa atbilstoši pielikumam Nr.9 |  |  |
| 12.4. | Pretendenta katra gada finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā ir vismaz EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro). Ja pretendents darbojas īsāku laiku (tam nav noslēgti trīs finanšu gadi), tad apgrozījumam katrā no noslēgtajiem finanšu gadiem ir jābūt vismaz EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro). Ja pretendents darbojas tik īsu laiku, ka tam nav noslēgts neviens finanšu gads, tad pretendenta apgrozījumam par nostrādāto laiku ir jābūt vismaz EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro). |  | Pretendenta apliecināta izziņa par gada finanšu apgrozījumu iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados, norādot apgrozījumu atsevišķi par katru finanšu gadu. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, - izziņa par vidējo finanšu apgrozījumu visā to darbības laikā, norādot apgrozījumu atsevišķi par katru noslēgto finanšu gadu. |  |
| 12.5. | Pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. |  | Par Latvijas Republikā reģistrētiem subjektiem Komisija iegūs informāciju no Būvkomersantu reģistra. Ārvalstī reģistrētam subjektam piedāvājumam ir jāpievieno reģistrācijas apliecība, kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments (ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu). |  |
| 12.6. | Pretendents no 2015. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izstrādājis un būvvaldē saskaņojis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu ēku būvprojektu. Par līdzvērtīgu būvprojektu ir uzskatāms ēkas būvprojekts, kurā ir iertverta energoefektīva apgaismojuma sistēma un kura apbūves laukums ir vismaz 1500 m2. Katrā uzrādītajā līdzvērtīgajā būvprojektā, kopā ar arhitektūras sadaļu, ir izstrādātas vismaz: - apkures un ventilācijas sadaļa (AVK); - Elektroapgādes sadaļa – iekšējie tīkli (EL). |  | Projektu pasūtītāju pozitīvas rakstiskas atsauksmes (vismaz vienu) par katru līdzvērtīgo projektu, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. Atsauksmē jābūt minētai vismaz šādai informācijai: - Būvprojekta pasūtītāja rekvizītiem; - Būvprojekta izstrādātāja rekvizītiem; - Projektējamā būvapjoma apbūves laukums kvadrātmetros (m2); - Projektējamās ēkas iedalījums atbilstoši lietojuma veidam un grupai; - Būvprojekta izstrādes datums; - Ēkas adrese; - Pretendenta izstrādātā būvprojekta, kurā ir iertverta energoefektīva apgaismojuma sistēma, daļu un sadaļu uzskaitījumam. |  |
| 12.7. | Pretendents no 2015. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izstrādājis un būvvaldē saskaņojis vismaz 1 (vienu) teritorijas labiekārtošanas projektu, kura platība ir vismaz 2000 m2. |  | Projektu pasūtītāju pozitīvas rakstiskas atsauksmes (vismaz vienu) par katru līdzvērtīgo projektu, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. Atsauksmē jābūt minētai vismaz šādai informācijai: - Būvprojekta pasūtītāja rekvizītiem; - Būvprojekta izstrādātāja rekvizītiem; - Labiekārtošanas platība kvadrātmetros (m2); - Būvprojekta izstrādes datums; - Adrese; - Labiekārtošanas projekta apraksts. |  |
| 12.8. | Piesaistāmie speciālisti: |  |  |  |
| 12.8.1. | Arhitekts, kurš no 2015.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izstrādājis un būvvaldē saskaņojis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīga ēkas būvprojekta arhitektūras (AR) daļu vai sadaļu. Par līdzvērtīgu būvprojektu ir uzskatāms publiskā lietojuma ēkas būvprojekts, kura apbūves laukums ir vismaz 1500 m2. |  | Pretendentam jāiesniedz: 1. Būvprojektu pasūtītāju pozitīvas un parakstītas rakstveida atsauksmes (vismaz vienu) par būvvaldē saskaņotiem projektiem, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. Atsauksmē jābūt minētai vismaz šādai informācijai: - Būvprojekta pasūtītāja rekvizītiem; - Būvspeciālista rekvizītiem (norādīt vismaz – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs ); - Projektējamā būvapjoma apbūves laukums kvadrātmetros (m2); - Projektējamās ēkas iedalījums atbilstoši lietojuma veidam un grupai; - Būvprojekta izstrādes datums; - Ēkas adrese; - Speciālista izstrādātā būvprojekta daļa vai sadaļa. 2. Speciālista rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā un apņemšanos izpildīt speciālista pienākumus, kā arī pieejamību piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz tehniskās dokumentācijas izstrādes galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai, gadījumā, ja attiecīgais pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar to tiks noslēgts līgums; 3. Par šajā apakšpunktā minētā speciālista sertifikāta derīgumu komisija pārliecinās patstāvīgi būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |  |
| 12.8.2. | Elektroietaišu projektētājs, kurš no 2015. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīga ēkas būvprojekta energoefektīvu elektroapgādes inženiertīklu (EL) daļu vai sadaļu, kura saskaņota būvvaldē. Par līdzvērtīgu būvprojektu ir uzskatāms ēkas būvprojekts, kurā ir ietverta energoefektīva apgaismojuma sistēma un kura apbūves laukums ir vismaz 1500 m2. |  | Pretendentam jāiesniedz: 1. Būvprojektu pasūtītāju pozitīvas un parakstītas rakstveida atsauksmes (vismaz vienu) par būvvaldē saskaņotiem projektiem, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. Atsauksmē jābūt minētai vismaz šādai informācijai: - Būvprojekta pasūtītāja rekvizītiem; - Būvspeciālista rekvizītiem (norādīt vismaz – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs ); - Projektējamā būvapjoma apbūves laukums kvadrātmetros (m2); - Projektējamās ēkas iedalījums atbilstoši lietojuma veidam un grupai; - Būvprojekta izstrādes datums; - Ēkas adrese; - Speciālista izstrādātā būvprojekta, kurā ir ietverta energoefektīva apgaismojuma sistēma, daļa vai sadaļa. 2. Speciālista rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā un apņemšanos izpildīt speciālista pienākumus, kā arī pieejamību piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz tehniskās dokumentācijas izstrādes galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai, gadījumā, ja attiecīgais pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar to tiks noslēgts līgums; 3. Par šajā apakšpunktā minētā speciālista sertifikāta derīgumu komisija pārliecinās patstāvīgi būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |  |
| 12.8.3. | Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs, kurš no 2015. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīga ēkas būvprojekta apkures un/vai ventilācijas inženierrisinājumu (AVK) daļu vai sadaļu, kuras saskaņotas būvvaldē. Par līdzvērtīgu būvprojektu ir uzskatāms publiskā lietojuma ēkas būvprojekts, kura apbūves laukums ir vismaz 1500 m2. |  | Pretendentam jāiesniedz: 1. Būvprojektu pasūtītāju pozitīvas un parakstītas rakstveida atsauksmes (vismaz vienu) par būvvaldē saskaņotiem projektiem, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. Atsauksmē jābūt minētai vismaz šādai informācijai: - Būvprojekta pasūtītāja rekvizītiem; - Būvspeciālista rekvizītiem (norādīt vismaz – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs ); - Projektējamā būvapjoma apbūves laukums kvadrātmetros (m2); - Projektējamās ēkas iedalījums atbilstoši lietojuma veidam un grupai; - Būvprojekta izstrādes datums; - Ēkas adrese; - Speciālista izstrādātā būvprojekta daļas vai sadaļa. 2. Speciālista rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā un apņemšanos izpildīt speciālista pienākumus, kā arī pieejamību piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz tehniskās dokumentācijas izstrādes galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai, gadījumā, ja attiecīgais pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar to tiks noslēgts līgums; 3. Par šajā apakšpunktā minētā speciālista sertifikāta derīgumu komisija pārliecinās patstāvīgi būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |  |
| 12.8.4. | Ēku konstrukciju projektētājs, kurš no 2015. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu ēkas būvprojekta būvkonstrukciju (BK) daļu vai sadaļu, kuras saskaņotas būvvaldē. Par līdzvērtīgu būvprojektu ir uzskatāms publiskā lietojuma ēkas būvprojekts, kura apbūves laukums ir vismaz 1500 m2. |  | Pretendentam jāiesniedz: 1. Būvprojektu pasūtītāju pozitīvas un parakstītas rakstveida atsauksmes (vismaz vienu) par būvvaldē saskaņotiem projektiem, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. Atsauksmē jābūt minētai vismaz šādai informācijai: - Būvprojekta pasūtītāja rekvizītiem; - Būvspeciālista rekvizītiem (norādīt vismaz – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs ); - Projektējamā būvapjoma apbūves laukums kvadrātmetros (m2); - Projektējamās ēkas iedalījums atbilstoši lietojuma veidam un grupai; - Būvprojekta izstrādes datums; - Ēkas adrese; - Speciālista izstrādātā būvprojekta daļa vai sadaļa. 2. Speciālista rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā un apņemšanos izpildīt speciālista pienākumus, kā arī pieejamību piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz tehniskās dokumentācijas izstrādes galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai, gadījumā, ja attiecīgais pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar to tiks noslēgts līgums; 3. Par šajā apakšpunktā minētā speciālista sertifikāta derīgumu komisija pārliecinās patstāvīgi būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |  |
| 12.8.5. | Sertificēts speciālists būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, kurš no 2015. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu ēkas būvniecības izmaksu aprēķinu (BA, T). Par līdzvērtīgu būvniecības izmaksu aprēķinu ir uzskatāms tāds izmaksu aprēkins, kas veikts publiskā lietojuma ēkas būvprojektam , kura apbūves laukums ir vismaz 1500 m2. |  | Pretendentam jāiesniedz: 1. Būvprojektu pasūtītāju pozitīvas un parakstītas rakstveida atsauksmes par būvvaldē saskaņotiem projektiem, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. Atsauksmē jābūt minētai vismaz šādai informācijai: - Būvprojekta pasūtītāja rekvizītiem; - Būvspeciālista rekvizītiem (norādīt vismaz – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs ); - Projektējamā būvapjoma apbūves laukums kvadrātmetros (m2); - Projektējamās ēkas iedalījums atbilstoši lietojuma veidam un grupai; - Būvprojekta izstrādes datums; - Ēkas adrese; - Speciālista izstrādātā būvprojekta daļa vai sadaļa. 2. Speciālista rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā un apņemšanos izpildīt speciālista pienākumus, kā arī pieejamību piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz tehniskās dokumentācijas izstrādes galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai, gadījumā, ja attiecīgais pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar to tiks noslēgts līgums; 3. Par šajā apakšpunktā minētā speciālista sertifikāta derīgumu komisija pārliecinās patstāvīgi būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |  |
| 12.8.6. | Neatkarīgs eksperts (energoauditors) vai cita persona, kura ir tiesīga veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas. Sertficēts speciālists, kurš no 2015. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu ēku energosertifikātus. Par līdzvērtīgu ēku ir uzskatāma publiskā lietojuma ēka, kuras apbūves laukums ir vismaz 1500 m2. |  | Pretendentam jāiesniedz: 1. Būvprojektu pasūtītāju pozitīvas un parakstītas rakstveida atsauksmes (vismaz viena) par būvvaldē saskaņotiem projektiem, kas norādīts pretendenta sagatavotajā pieredzes apliecinājumā. Atsauksmē jābūt minētai vismaz šādai informācijai: - Būvprojekta pasūtītāja rekvizītiem; - Būvspeciālista rekvizītiem (norādīt vismaz – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs ); - Projektējamā būvapjoma apbūves laukums kvadrātmetros (m2); - Projektējamās ēkas iedalījums atbilstoši lietojuma veidam un grupai; - Būvprojekta izstrādes datums; - Ēkas adrese; - Speciālista izstrādātā būvprojekta daļa vai sadaļa. 2. Speciālista rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā un apņemšanos izpildīt speciālista pienākumus, kā arī pieejamību piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz tehniskās dokumentācijas izstrādes galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai, gadījumā, ja attiecīgais pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar to tiks noslēgts līgums; 3. Par šajā apakšpunktā minētā speciālista sertifikāta derīgumu komisija pārliecinās patstāvīgi būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |  |
| 12.9. | Būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, tiks nodrošināta profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vismaz 100% apmērā no piedāvātās līgumcenas atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” uz termiņu, kas ietver projektēšanu un būvdarbu veikšanas laiku. |  | Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vismaz 100% apmērā no piedāvātās līgumcenas uz termiņu, kas ietver projektēšanu un būvdarbu veikšanas laiku (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi) atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |  |
| 12.10. | Būvspeciālistam, kas veiks autoruzrauga pienākumus, tiks nodrošināta profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana vismaz 100% apmērā no piedāvātās līgumcenas atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” uz termiņu, kas ietver būvdarbu veikšanas laiku un garantijas laiku. |  | Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vismaz 100% apmērā no piedāvātās līgumcenas uz termiņu, kas ietver būvdarbu veikšanas un garantijas laiku (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi) atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |  |

- Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:

  - Apliecinājums par to, ka pretendents ir iepazinies un līguma izpildes laikā apņemas ievērot Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.4) norādīto, atbilstoši veidlapai (Pielikums Nr.2).

  - Darbu izpildes kalendārais grafiks, detalizēti norādot darbu izpildes termiņus kalendārajās dienās, nedēļās un mēnešos. Grafikā jābūt norādītam piedāvātajam darba izpildes termiņam un paredzamajām aktivitātēm (veicamā projektēšanas darba daļām) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, katras aktivitātes uzsākšanas un pabeigšanas dienai, cilvēku resursiem katrai no aktivitātēm un katra speciālista, tai skaitā projekta vadītāja, laika ieguldījumam (cilvēkstundās un cilvēkdienās) darba izpildei.

- Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības:

  - Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Pielikums Nr.3).

  - Finanšu piedāvājuma pielikumā pievienojama detalizēta izmaksu tāme, kurā vienā no pozīcijām jānorāda būvprojekta minimālā sastāva izmaksas.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

      - piedāvājumu noformējuma pārbaude;

      - pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

      - tehniskā piedāvājumu pārbaude;

      - finanšu piedāvājumu pārbaude.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 10. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:

    - Iepirkuma komisija pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 12. punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma, un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Finanšu un tehniskā piedāvājuma pārbaude:

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Finanšu un tehniskais piedāvājums atbilst Finanšu un tehniskā piedāvājuma formai (Pielikums Nr.2). Ja tiks konstatēts, ka pretendenta finanšu un tehniskais piedāvājums neatbilst prasībām, iepirkumu komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt.

    - Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

    - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs būs lielākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā par pretendenta darbiniekiem pēdējā noslēgtajā finašu gadā.

- Piedāvājumu izvēles kritērijs

16.1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana

  - Lēmuma par Iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana

    - Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un tiks izvēlēts atbilstoši piedāvājumu izvēles kritērijam.

    - Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

    - Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātu.

    - Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam attiecīgo paziņojumu.

  - Līguma slēgšana:

    - Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta septīto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

    - Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu.

    - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums, kas atbilst piedāvājumu izvēles kritērijam.

- Iepirkuma komisija

  - Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Iepirkuma nolikumu un Viļānu novada Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

    - Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

    - Rakstiski pieprasīt Iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

    - Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Lejupielādējot vai saņemot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām aktualitātēm saistībā ar Iepirkumu, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja mājaslapā http://vilani.lv/lv/iepirkumi un e - konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Iepirkuma nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

    - Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

    - Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

    - Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma norisei.

    - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

Pieteikums iepirkumam

“Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. VNP 2018/26)

- 2018. gada______  oktobrī

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds): |  |  |  |  |
| - Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| - Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| - Pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Tālrunis: |  |  | - Fakss: |  |
| - E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| - Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| - Reģistrācijas gads: |  |  |  |  |
| - Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts): |  |  |  |  |
| - Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |  | - __________________________________ |  |  |
| - Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| - Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| - Bankas kods: |  |  |  |  |
| - Konta numurs: |  |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |  |
| - Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| - Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| - Tālrunis: |  |  | - Fakss: |  |
| - E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Pretendents __________ir iepazinies ar iepirkuma „Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”, ID Nr. VNP 2018/26, Nolikuma noteikumiem, un es apakšā parakstījies ______/amats, vārds, uzvārds/_____, būdams attiecīgi pilnvarots, apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvāju sniegt pakalpojumus saskaņā ar visām iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

Piedāvāju sniegt pakalpojumus par:

| Līgumcena bez PVN cipariem (EUR) | Līgumcena bez PVN vārdiem (EUR) |
| --- | --- |

- kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai sniegtu pakalpojumus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Apliecinu, ka mūsu piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā nemainīsies.

- Ar šo apliecinu, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

- Z.V.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas ievērošanu

iepirkumam

„Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. VNP 2018/26)

_____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______ tā ____amats, vārds, uzvārds/___ personā apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju iepirkumam  „Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”, Id.Nr.  VNP 2018/26 un līguma darbības laikā apņemas to ievērot

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Projektējamais objekts | Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība |
| --- | --- |
| Ēkas grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) | 3.grupa |
| Projektējamā objekta adrese | Rēzeknes iela 1B, Viļāni, Viļānu nov. |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 78170020731 (8001) Tiek izstrādāts lokālplānojums teritorijas lietošanas mērķa maiņai |
| Būvniecības ierosinātājs | Viļānu novada pašvaldība |
| Īpašnieka atbildīgais pārstāvis | Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova |
| Kontaktpersona | Plānošanas inženiere Līga Strode |

BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

| Projekta uzdevums | Izstrādāt Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvprojektu zemes gabalam ar kadastra Nr. 78170020731 (nomājamam zemes gabalam ar Nr. 8001). Projektā paredzēt ekonomiski izdevīgāko un tehniski racionālāko būvprojekta risinājumu t.sk. pieslēgumu Viļānu vidusskolai, nepieciešamos inženiertīklus un teritorijas labiekārtošanu. Visiem objektā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt energoefektīviem un ilgtspējīgiem. |
| --- | --- |
| Būvvalde | Rēzeknes pilsētas būvvalde |
| Būvniecības veids | Ēkas būvniecība, inženiertīklu izbūve, teritorijas labiekārtojums ar mazajām arhitektūras formām un apzaļumošana. |
| Būvprojektēšanas stadijas | - Būvprojekts minimālā sastāvā „Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” zemes gabalam ar kadastra Nr. 78170020731(8001) – Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) ir izstrādāts un tiks iesniegts izpildītājam DWG formātā. Pretendentam jāiepazīstas ar iepirkumam pievienoto MBP materiālu un, ja nepieciešams, tas jāpapildina. MBP jānoformē un jāsakārto atbilstoši Ministru Kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk tekstā - Ēku būvnoteikumi), jāsaņem nepieciešamie saskaņojumi un jāiesniedz būvvaldē. Mērķa (ekonomiski izdevīgākais un tehniski racionālākais projekta risinājums) sasniegšanai, pieļaujamas izmaiņas esošajos MBP risinājumos. - Būvprojekts objektam „Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” zemes kadastra Nr. 78170020731 (8001) ar labiekārtojumu, piebrauktuvi un nepieciešamajām autostāvvietām. Teritorijas ģenerālplāns izstrādājams iekļaujot izstrādātu vertikālo plānojumu, inženiertīklu plānu un labiekārtojuma plānu, projektā iekļaujot transporta un gājēju satiksmes risinājumus teritorijā. Būvprojekts izstrādājams saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk tekstā - Ēku būvnoteikumi) 28.punkta prasībām, Būvtāfele atbilstoši Ēku būvnoteikumu 61.punktam. |
| Izejmateriāli | Iepirkuma nolikums; Inženiertopogrāfisko uzērījumu plāns; Ģeotehniskā izpēte; Tehniskie un īpašie noteikumi (pieprasa projektētājs atbilstoši būvatļaujā norādītajām prasībām). |
| Būvprojekta apjoms | Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas: 1. Vispārīgā daļa. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti, skaidrojošs apraksts, vizualizācijas. 2. Arhitektūras daļa: - vispārīgie rādītāji; - teritorijas sadaļa ietver piebrauktuvi no esošās ielas un nepieciešamās auto stāvvietas - objekta ģenerālplāns, savietotais inženiertīklu plāns, vertikālais plānojums, teritorijas labiekārtojums ar mazajām arhitektūras formām, apstādījumiem un nepieciešamajām auto stāvvietām, labiekārtojuma sadaļa izstrādājama zemes vienības daļai, transporta un gājēju kustības satiksmes organizācijas plāns, un citi projekta detalizācijai nepieciešamie risinājumi; - arhitektūras risinājumu sadaļa - būves stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam, fasādes ar apdares materiālu pielietojuma raksturojumu un krāsu pasi, norādes par dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu, raksturīgie griezumi, mēbeļu un iekārtu izvietojums un specifikācija, būvizstrādājumu detaļu rasējumi un būvmateriālu specifikācijas, galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi un citi projekta detalizācijai nepieciešamie risinājumi. 3.Inženierrisinājumu daļa. a) būvkonstrukciju sadaļa ar būvkonstrukciju detalizētu aprēķinu atskaiti, kurā dotas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; b) ūdensapgāde, kanalizācija (ārējie un iekšējie tīkli), lietus ūdens kanalizācija vai cits alternatīvs risinājums; c) apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana; d) elektroapgāde (ārējie un iekšējie tīkli); e) siltumapgāde; f) telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, zibens aizsardzība, video novērošanas sistēma (ārējie un iekšējie tīkli); h) būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; 4. ekonomikas daļa: a) iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; b) būvdarbu apjomi; c) izmaksu aprēķins; 5. būvdarbu organizācija; 6. ugunsdrošības pasākumu pārskats: a) apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus; b) ugunsdrošības risinājumi atbilstoši normatīvajiem aktiem; c) ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem; d) evakuācijas nodrošināšanas risinājumi; e) ugunsaizsardzības sistēmas, inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi, avārijas un evakuācijas apgaismojums; f) nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam; g) manuālās ugunsdzēsības iekārtas; h) īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā; 7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei. |
| Projektu iesniegšana pasūtītājam | Būvprojekts „Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” minimālā sastāvā zemes gabalam ar kadastra Nr. 78170020731 (8001) - digitāli PDF formātā diskā un četri sējumu eksemplāri (no tiem viens cietajos vākos būvvaldei). Būvprojekts „Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” - digitāli PDF (ar autoru parakstiem) un DWG formātā divi disku eksemplāri, seši eksemplāri papīra formā sējumos, no kuriem divi iesienami cietos vākos (no tiem viens būvvaldei). |
| Plānošanas prasības teritorijas sadaļai | Novietot Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” ēku ievērojot Pasūtītāja noteiktās prasības: - paredzēt ekonomiski izdevīgāko un tehniski racionālāko pieslēgumu Viļānu vidusskolas ēkai; - paredzēt autostāvvietas (skaitu saskaņot ar Pasūtītāju) ar iebrauktuvi no Rēzeknes ielas. No auto stāvvietām plānot ērtu piekļuvi galvenajai ieejai projektējamajā ēkā. Plānot gājēju kustību uz skolas ēkas galveno ieeju. - plānot ūdensvada, kanalizācijas, lietus kanalizācijas, elektroapgādes, teritorijas apgaismojuma, video novērošanas un sakaru ārējos tīklus; - teritorijas labiekārtojumā paredzēt gājēju celiņus, solus, atkritumu urnas, velosipēdu novietnes. |
| Ēkas plānošanas prasības | Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” ēkas projektēšanas darbus veikt saskaņā ar pasūtītāja prasībām - paredzēt ekonomiski izdevīgāko un tehniski racionālāko būvprojekta risinājumu t.sk. pieslēgumu Viļānu vidusskolas ēkai. Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” ēkā plānot sekojošas telpu grupas: - lielā zāle dažādām (basketbols, futbols, volejbols, florbols u.c.) sporta spēlēm (laukuma izmēri aptuveni 44,3 x 24,1), zāles izmērus noteikt atbilstoši apstiprinātajiem sporta spēļu laukumu izmēriem. Zālē paredzēt skrejceļus, paceļamus pie griestiem basketbola grozus ar regulējamu augstumu (2 gab.), kapsulas grīdā volejbola un tenisa stabiem, volejbola un tenisa tīkla turētājus, rāpšanās virvi (2 gab.), vingrošanas sienu, klinšu kāpšanas sienu ar drošības sistēmu, transformējamas tribīnes ar 2 skatītāju rindām, apskaņošanas sistēmu, tai skaitā spēļu komentēšanu un paceļamos vārtus (aptuveni 3x4m) lielgabarīta kravām; - trenažieru zāle; - divas inventāra noliktavas; - sportistu ģērbtuves - 6 gab. ar dušas telpām un WC (viena ~ 20 cilv.), divas no tām pielāgotas personām ar kustību traucējumiem, telpu platība, dušu un tualešu skaits saskaņā ar normatīviem; - administrācijas un sporta skolotāju/treneru 2 kabineti ar kopīgu dušu un WC; - daudzfunkcionāla zāle daudzveidīgām fitnesa nodarbībām ar transformējamām starpsienām (aptuveni 70,5 m2); - daudzfunkcionāla zāle ar transformējamām starpsienām (aptuveni 35 m2); - medpunkts; - garderobe apmeklētājiem; - divi vestibili, vienā paredzot vietu bērnu atpūtas stūrītim; - apmeklētāju WC (sievietēm un vīriešiem), t.sk. personām ar kustību traucējumiem; - palīgtelpas, koridori, gaiteņi, rekreācijas telpas, kāpņu telpas (pēc nepieciešamības); - arhitektūras daļā izstrādāt plānus ar mēbeļu izvietojumu, norādot mēbeļu nosaukumus, izmērus, nepieciešamos kvalitātes rādītājus, par telpu mēbelējumu vienoties ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi; - izstrādāt telpu dizainu, fasāžu apdares un krāsu pasi. Apdares risinājumus un fasādes krāsu pases projektus izstrādāt sadarbojoties ar Pasūtītāja pārstāvi; - pamatprasības korpusa logiem un durvīm: - logi: pakešu logi – pēc nepieciešamības paredzot triecienizturīgus logus, saskanīgi ar esošo apjomu, - durvis: ārdurvis – ārdurvis saskanīgas ar esošo apjomu, nepieļaujot termiskos tiltiņus, iekšējās durvis – finierētas, gludas (viegli kopjamas), izņemot vietas, kurās jāuzstāda ugunsdrošās metāla durvis. Ja durvīs paredzēts stiklojums, tam saplīstot, nedrīkst rasties asas lauskas; - pamatprasības apdares materiāliem: - grīdas: izturīgi, neslīdoši, viegli kopjami un higiēniski materiāli, projekta specifikācijās norādīt nepieciešamos kvalitātes rādītājus, - sienu apdare: krāsojamās sienu daļas - gludas, viegli kopjamas, mazgājamas, - sienu apdare sanitārajās telpās: flīzētas sienas, - apdares materiālu un krāsu toņu izvēle pirms apdares tabulu un fasādes pases izstrādes obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju. - būvprojekta risinājumus izstrādāt nodrošinot ēkai zemu enerģijas patēriņu; - Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu objektā: - Apkure - lokāla katlu māja. - Ūdens apgāde – centralizēta, pieslēgums pie pilsētas ūdensapgādes tīkliem. Nepārtraukta karstā ūdens apgāde. - Kanalizācija – centralizēta, pieslēgums pie pilsētas kanalizācijas sistēmas. - Pieplūdes, noplūdes ventilācija – gaisa pieplūde, noplūde - visās telpās, ja pēc aprēķiniem dabiskā ventilācija nevar nodrošināt normatīvās prasības – paredzēt piespiedu ventilāciju. Izvērtēt iespēju pieslēgties esošajai Viļānu vidusskolas ventilācijas sistēmai. - Elektroapgāde – saskaņā ar AS ”Latvenergo” noteikumiem, ugunsdrošības normām. Resursus taupošs un energoefektīvs projekts apgaismojuma sistēmai atbilstoši Zaļā Publiskā Iepirkuma prasībām, ievērojot VARAM izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas iekštelpu apgaismojumam” http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=22769 - Teritorijas apgaismojums - ielu apgaismojums, objekta apgaismojums. Resursus taupošs un energoefektīvs projekts apgaismojuma sistēmai atbilstoši Zaļā Publiskā Iepirkuma prasībām, ievērojot VARAM izstrādātās vadlīnijas “Vadlīnijas ielu apgaismojumam un satiksmes signāliem” - http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=22769 Zibens aizsardzība – saskaņā ar ugunsdrošības normām. - Ugunsdzēsības signalizācija - saskaņā ar normatīviem. - Videonovērošana – ēkā un ēkas ieejām. |
| Apzaļumošana | Izstrādāt teritorijas apzaļumošanas risinājumu. Izvērtēt koku saglabāšanas iespējas. Projektā uzrādīt nozāģējamos un saglabājamos kokus. |
| Vides pieejamības risinājumi | Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” ēkas un teritorija projektējama, ievērojot vides pieejamības prasības. |

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, Z.v.

Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

Pretendenta finanšu piedāvājums

iepirkumam

„Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr.VNP 2018/26)

Izskatot Iepirkuma „Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”, Id.Nr.VNP 2018/26 dokumentus un Līguma projekta noteikumus, _____/pretendenta nosaukums, reģ.Nr./_______, sniegt pakalpojumu par šādu cenu – līguma kopējo summu:

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena, bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |
|  | Kopā bez PVN (EUR) |  |
| PVN 21% |  |  |
| Kopā ar PVN (EUR) |  |  |

- Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka sniegsim pakalpojumu par šajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. Gadījumā, ja pievienotajā aprēķinā nav iekļautas kādas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas un pasūtījuma izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiek pārrēķināta un mēs segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

Tehniskā specifikācija

iepirkumam

„Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. VNP 2018/26)

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Projektējamais objekts | Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība |
| --- | --- |
| Ēkas grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) | 3.grupa |
| Projektējamā objekta adrese | Rēzeknes iela 1B, Viļāni, Viļānu nov. |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 78170020731 (8001) Tiek izstrādāts lokālplānojums teritorijas lietošanas mērķa maiņai |
| Būvniecības ierosinātājs | Viļānu novada pašvaldība |
| Īpašnieka atbildīgais pārstāvis | Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova |
| Kontaktpersona | Plānošanas inženiere Līga Strode |

BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI

| Projekta uzdevums | Izstrādāt Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvprojektu zemes gabalam ar kadastra Nr. 78170020731 (nomājamam zemes gabalam ar Nr. 8001). Projektā paredzēt ekonomiski izdevīgāko un tehniski racionālāko būvprojekta risinājumu t.sk. pieslēgumu Viļānu vidusskolai, nepieciešamos inženiertīklus un teritorijas labiekārtošanu. Visiem objektā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt energoefektīviem un ilgtspējīgiem. |
| --- | --- |
| Būvvalde | Rēzeknes pilsētas būvvalde |
| Būvniecības veids | Ēkas būvniecība, inženiertīklu izbūve, teritorijas labiekārtojums ar mazajām arhitektūras formām un apzaļumošana. |
| Būvprojektēšanas stadijas | - Būvprojekts minimālā sastāvā „Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” zemes gabalam ar kadastra Nr. 78170020731(8001) – Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) ir izstrādāts un tiks iesniegts izpildītājam DWG formātā. Pretendentam jāiepazīstas ar iepirkumam pievienoto MBP materiālu un, ja nepieciešams, tas jāpapildina. MBP jānoformē un jāsakārto atbilstoši Ministru Kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk tekstā - Ēku būvnoteikumi), jāsaņem nepieciešamie saskaņojumi un jāiesniedz būvvaldē. Mērķa (ekonomiski izdevīgākais un tehniski racionālākais projekta risinājums) sasniegšanai, pieļaujamas izmaiņas esošajos MBP risinājumos. - Būvprojekts objektam „Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” zemes kadastra Nr. 78170020731 (8001) ar labiekārtojumu, piebrauktuvi un nepieciešamajām autostāvvietām. Teritorijas ģenerālplāns izstrādājams iekļaujot izstrādātu vertikālo plānojumu, inženiertīklu plānu un labiekārtojuma plānu, projektā iekļaujot transporta un gājēju satiksmes risinājumus teritorijā. Būvprojekts izstrādājams saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk tekstā - Ēku būvnoteikumi) 28.punkta prasībām, Būvtāfele atbilstoši Ēku būvnoteikumu 61.punktam. |
| Izejmateriāli | Iepirkuma nolikums; Inženiertopogrāfisko uzērījumu plāns; Ģeotehniskā izpēte; Tehniskie un īpašie noteikumi (pieprasa projektētājs atbilstoši būvatļaujā norādītajām prasībām). |
| Būvprojekta apjoms | Būvprojekts ietver šādas projekta daļas un sadaļas: 1. Vispārīgā daļa. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti, skaidrojošs apraksts, vizualizācijas. 2. Arhitektūras daļa: - vispārīgie rādītāji; - teritorijas sadaļa ietver piebrauktuvi no esošās ielas un nepieciešamās auto stāvvietas - objekta ģenerālplāns, savietotais inženiertīklu plāns, vertikālais plānojums, teritorijas labiekārtojums ar mazajām arhitektūras formām, apstādījumiem un nepieciešamajām auto stāvvietām, labiekārtojuma sadaļa izstrādājama zemes vienības daļai, transporta un gājēju kustības satiksmes organizācijas plāns, un citi projekta detalizācijai nepieciešamie risinājumi; - arhitektūras risinājumu sadaļa - būves stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam, fasādes ar apdares materiālu pielietojuma raksturojumu un krāsu pasi, norādes par dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu, raksturīgie griezumi, mēbeļu un iekārtu izvietojums un specifikācija, būvizstrādājumu detaļu rasējumi un būvmateriālu specifikācijas, galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi un citi projekta detalizācijai nepieciešamie risinājumi. 3.Inženierrisinājumu daļa. a) būvkonstrukciju sadaļa ar būvkonstrukciju detalizētu aprēķinu atskaiti, kurā dotas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; b) ūdensapgāde, kanalizācija (ārējie un iekšējie tīkli), lietus ūdens kanalizācija vai cits alternatīvs risinājums; c) apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana; d) elektroapgāde (ārējie un iekšējie tīkli); e) siltumapgāde; f) telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, zibens aizsardzība, video novērošanas sistēma (ārējie un iekšējie tīkli); h) būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas; 4. ekonomikas daļa: a) iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; b) būvdarbu apjomi; c) izmaksu aprēķins; 5. būvdarbu organizācija; 6. ugunsdrošības pasākumu pārskats: a) apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus; b) ugunsdrošības risinājumi atbilstoši normatīvajiem aktiem; c) ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem; d) evakuācijas nodrošināšanas risinājumi; e) ugunsaizsardzības sistēmas, inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi, avārijas un evakuācijas apgaismojums; f) nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam; g) manuālās ugunsdzēsības iekārtas; h) īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā; 7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei. |
| Projektu iesniegšana pasūtītājam | Būvprojekts „Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” minimālā sastāvā zemes gabalam ar kadastra Nr. 78170020731 (8001) - digitāli PDF formātā diskā un četri sējumu eksemplāri (no tiem viens cietajos vākos būvvaldei). Būvprojekts „Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” - digitāli PDF (ar autoru parakstiem) un DWG formātā divi disku eksemplāri, seši eksemplāri papīra formā sējumos, no kuriem divi iesienami cietos vākos (no tiem viens būvvaldei). |
| Plānošanas prasības teritorijas sadaļai | Novietot Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” ēku ievērojot Pasūtītāja noteiktās prasības: - paredzēt ekonomiski izdevīgāko un tehniski racionālāko pieslēgumu Viļānu vidusskolas ēkai; - paredzēt autostāvvietas (skaitu saskaņot ar Pasūtītāju) ar iebrauktuvi no Rēzeknes ielas. No auto stāvvietām plānot ērtu piekļuvi galvenajai ieejai projektējamajā ēkā. Plānot gājēju kustību uz skolas ēkas galveno ieeju. - plānot ūdensvada, kanalizācijas, lietus kanalizācijas, elektroapgādes, teritorijas apgaismojuma, video novērošanas un sakaru ārējos tīklus; - teritorijas labiekārtojumā paredzēt gājēju celiņus, solus, atkritumu urnas, velosipēdu novietnes. |
| Ēkas plānošanas prasības | Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” ēkas projektēšanas darbus veikt saskaņā ar pasūtītāja prasībām - paredzēt ekonomiski izdevīgāko un tehniski racionālāko būvprojekta risinājumu t.sk. pieslēgumu Viļānu vidusskolas ēkai. Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” ēkā plānot sekojošas telpu grupas: - lielā zāle dažādām (basketbols, futbols, volejbols, florbols u.c.) sporta spēlēm (laukuma izmēri aptuveni 44,3 x 24,1), zāles izmērus noteikt atbilstoši apstiprinātajiem sporta spēļu laukumu izmēriem. Zālē paredzēt skrejceļus, paceļamus pie griestiem basketbola grozus ar regulējamu augstumu (2 gab.), kapsulas grīdā volejbola un tenisa stabiem, volejbola un tenisa tīkla turētājus, rāpšanās virvi (2 gab.), vingrošanas sienu, klinšu kāpšanas sienu ar drošības sistēmu, transformējamas tribīnes ar 2 skatītāju rindām, apskaņošanas sistēmu, tai skaitā spēļu komentēšanu un paceļamos vārtus (aptuveni 3x4m) lielgabarīta kravām; - trenažieru zāle; - divas inventāra noliktavas; - sportistu ģērbtuves - 6 gab. ar dušas telpām un WC (viena ~ 20 cilv.), divas no tām pielāgotas personām ar kustību traucējumiem, telpu platība, dušu un tualešu skaits saskaņā ar normatīviem; - administrācijas un sporta skolotāju/treneru 2 kabineti ar kopīgu dušu un WC; - daudzfunkcionāla zāle daudzveidīgām fitnesa nodarbībām ar transformējamām starpsienām (aptuveni 70,5 m2); - daudzfunkcionāla zāle ar transformējamām starpsienām (aptuveni 35 m2); - medpunkts; - garderobe apmeklētājiem; - divi vestibili, vienā paredzot vietu bērnu atpūtas stūrītim; - apmeklētāju WC (sievietēm un vīriešiem), t.sk. personām ar kustību traucējumiem; - palīgtelpas, koridori, gaiteņi, rekreācijas telpas, kāpņu telpas (pēc nepieciešamības); - arhitektūras daļā izstrādāt plānus ar mēbeļu izvietojumu, norādot mēbeļu nosaukumus, izmērus, nepieciešamos kvalitātes rādītājus, par telpu mēbelējumu vienoties ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi; - izstrādāt telpu dizainu, fasāžu apdares un krāsu pasi. Apdares risinājumus un fasādes krāsu pases projektus izstrādāt sadarbojoties ar Pasūtītāja pārstāvi; - pamatprasības korpusa logiem un durvīm: - logi: pakešu logi – pēc nepieciešamības paredzot triecienizturīgus logus, saskanīgi ar esošo apjomu, - durvis: ārdurvis – ārdurvis saskanīgas ar esošo apjomu, nepieļaujot termiskos tiltiņus, iekšējās durvis – finierētas, gludas (viegli kopjamas), izņemot vietas, kurās jāuzstāda ugunsdrošās metāla durvis. Ja durvīs paredzēts stiklojums, tam saplīstot, nedrīkst rasties asas lauskas; - pamatprasības apdares materiāliem: - grīdas: izturīgi, neslīdoši, viegli kopjami un higiēniski materiāli, projekta specifikācijās norādīt nepieciešamos kvalitātes rādītājus, - sienu apdare: krāsojamās sienu daļas - gludas, viegli kopjamas, mazgājamas, - sienu apdare sanitārajās telpās: flīzētas sienas, - apdares materiālu un krāsu toņu izvēle pirms apdares tabulu un fasādes pases izstrādes obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju. - būvprojekta risinājumus izstrādāt nodrošinot ēkai zemu enerģijas patēriņu; - Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu objektā: - Apkure - lokāla katlu māja. - Ūdens apgāde – centralizēta, pieslēgums pie pilsētas ūdensapgādes tīkliem. Nepārtraukta karstā ūdens apgāde. - Kanalizācija – centralizēta, pieslēgums pie pilsētas kanalizācijas sistēmas. - Pieplūdes, noplūdes ventilācija – gaisa pieplūde, noplūde - visās telpās, ja pēc aprēķiniem dabiskā ventilācija nevar nodrošināt normatīvās prasības – paredzēt piespiedu ventilāciju. Izvērtēt iespēju pieslēgties esošajai Viļānu vidusskolas ventilācijas sistēmai. - Elektroapgāde – saskaņā ar AS ”Latvenergo” noteikumiem, ugunsdrošības normām. - Teritorijas apgaismojums - ielu apgaismojums, objekta apgaismojums. - Zibens aizsardzība – saskaņā ar ugunsdrošības normām. - Ugunsdzēsības signalizācija - saskaņā ar normatīviem. - Videonovērošana – ēkā un ēkas ieejām. |
| Apzaļumošana | Izstrādāt teritorijas apzaļumošanas risinājumu. Izvērtēt koku saglabāšanas iespējas. Projektā uzrādīt nozāģējamos un saglabājamos kokus. |
| Vides pieejamības risinājumi | Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra „SAAC” ēkas un teritorija projektējama, ievērojot vides pieejamības prasības. |

Pielikums Nr.5

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem

iepirkumam

„Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr.VNP 2018/26)

| Nosaukums, reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistrā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā darbu apjoma (%) | Apakšuzņēmējam(-u) nododamo darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums,

Z.V.

Pielikums Nr.6

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

Pretendenta pieredze

iepirkumam

„Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr.VNP 2018/26)

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma sākuma un pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo pretendenta pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis, kontaktpersona | Objekta platība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta nosaukums. Likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

Pielikums Nr.7

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI PAREDZĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

iepirkumam

„Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr.VNP 2018/26)

| Nr. p. k. | Plānotā pozīcija | Vārds, uzvārds | Komersants, kuru speciālists pārstāv | Sertifikāta numurs | Specializācija | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekta vadītājs – speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu |  |  |  |  |  |
|  | Sertificēts speciālists konstrukciju projektēšanā |  |  |  |  |  |
|  | Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā |  |  |  |  |  |
|  | Sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā |  |  |  |  |  |
|  | Sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā no 1 kV līdz 35 kV |  |  |  |  |  |
|  | Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā |  |  |  |  |  |
|  | Sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV |  |  |  |  |  |
|  | Speciālists būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā – sertificēts speciālists būvniecības nozarē |  |  |  |  |  |
|  | Sertificēts energoauditors |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.8

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

Pretendenta piesaistīto speciālistu pieredze

iepirkumam

„Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr.VNP 2018/26)

_____/specialitāte/_____ kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese): ____________________________________________________________________

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

- Izstrādātie projekti:

| Gads | Pasūtītājs (norādīt kontaktpersonu un tel.nr.) | Projekta nosaukums un kopējā projekta apbūves platība | Projektētās būves veids, īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo es apņemos kā _____(specialitāte)____ strādāt pie līguma „Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība” izpildes ___<Pretendenta nosaukums>___ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies ar līguma nosacījumiem un nolikumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav, iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

_______________________________________

(speciālista paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.9

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

Objekta apsekošanas lapa

iepirkumam

„Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr.VNP 2018/26)

| Objekts | Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība |
| --- | --- |
| Adrese | Rēzeknes iela 1B, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 |
| Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds) |  |
| Pasūtītāja pārstāvja paraksts |  |
| Pretendenta pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) |  |
| Kontakttālrunis |  |
| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja paraksts |  |
| Objekta apsekošanas datums |  |

Pielikums Nr.10

Iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. VNP 2018/26

LĪGUMA PROJEKTS

Līgums par būvprojekta izstrādi “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzību

Viļānos,							2018.gada __.____________

Viļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114114, juridiskā adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, tās domes priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un

_________________________________________, reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese:________________________________, ______________ ____________ personā, kurš/-a darbojas uz ____________________ pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses,

saskaņā ar Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība” (ID. Nr. VNP 2018/26) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums:

- 1.Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt būvprojekta “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” izstrādi un autoruzraudzību, turpmāk tekstā – Darbs, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1), Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2), kalendāro grafiku būvprojekta izstrādāšanai, saskaņošanai un akceptēšanai (Līguma pielikums Nr.3). Pielikumi Nr.1., Nr.2 un Nr.3 ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Līguma cena, saskaņā ar Izpildītāja pievienoto Finanšu Piedāvājumu ir __.__ EUR (____________________ euro 00 centi), plus 21% PVN __.__EUR, kopā: __.__ EUR (____________________ euro 00 centi) apmērā, turpmāk tekstā – Līguma summa.

- 2.Līguma termiņš un Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

2.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu līguma saistību izpildes pilnā apmērā.

2.2. Izpildītājs apņemas rakstiskā veidā nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kuri kavē Darba izpildi līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā.

2.3. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu, ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ ir radušies šķēršļi, kuri kavē Darba izpildi līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā.

2.4. Izpildītājs Darbu veic šādos termiņos:

2.4.1. būvprojekta izstrādes termiņš – 180 kalendārās dienas (ieskaitot lokālplānojuma izstrādes termiņu un ekspertīzes un iespējamo labojumu veikšanu), skaitot no līguma noslēgšanas dienas, atbilstoši līguma pielikumam Nr.3. Darba veikšanas laikā Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu), būvvaldes akcepta saņemšanu un Darbu pilnībā nodod līdz 201_.gada ___.___________;

2.4.2. autoruzraudzība ir jāveic Būvdarbu realizācijas laikā un līdz būvprojektā paredzētā Pasūtītāja centra nodošanai ekspluatācijā.

2.5. Pēc Darba dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas Izpildītājs to papīra formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtītājam un saskaņo ar Pasūtītāju šādā kārtībā:

2.5.1. saņemto Darba dokumentāciju Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Darba dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs šajā punktā norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Darba dokumentāciju;

2.5.2.Pasūtītājs ir tiesības nesaskaņot Darba dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darba dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Darba dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir minētie iebildumi, tad Pasūtītāja noformē un iesniedz Izpildītājam rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot Darba dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem;

2.5.3.Līguma 2.5.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Darba dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju;

2.5.4.Puses vienojas, ka Līguma 2.5.2.apakšpunktā minētais Pasūtītāja atteikums saskaņot Darba dokumentāciju un Līguma 2.5.3.apakšpunktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par kalendārajā grafikā norādīto termiņu pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kalendārajā grafikā norādīto Darba izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Izpildītājam lūgt šādu kalendārajā grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu;

2.5.6.Pasūtītāja saskaņojums Darba dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā neatbrīvo Izpildītāju no pilnīgas atbildības par Darba dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem;

2.5.7.ja pēc Darba dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma noteiktajā kārtībā Darba dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Izpildītāja rēķina. Nepieciešamības gadījumā uz Izpildītāja rēķina nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā būvprojekta daļa, kas ir izpildīta, vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Darba dokumentācijas.

2.6. Pēc Darba dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs veic Darba dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no būvvaldes (tikai 2.7.3.apakšpunktā minētajam būvprojektam).

2.7. Katrā attiecīgajā Darba posmā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:

2.7.1. projekta skices ar aptuvenu būvniecības izmaksu aprēķinu – prezentācijas materiāls, digitāli PDF formātā diskā un papīra formātā no katra varianta. Pasūtītājs izvēlas optimālo variantu;

2.7.2. projektu minimālā sastāvā - digitāli PDF formātā diskā un trīs sējumu eksemplāros;

2.7.3. būvprojektu - digitāli PDF un DWG formātā divos disku eksemplāros, sešos eksemplāros papīra formā sējumos, no kuriem divi iesienami cietos vākos.

2.8. Pasūtītājs Darbus pieņem ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Izpildītājs.

2.9. Ekspertīzes veikšanai jāparedz 1 mēnesis, ekspertīzi veiks Pasūtītājs.

2.10.Autoruzraudzība tiek veikta Objekta būvdarbu realizācijas laikā. Autoruzraudzība tiek pieņemta – nodota pa daļām, par attiecīgajā mēnesī veiktajiem darbiem. Pēc autoruzraudzības veikšanas jeb Objekta nodošanas ekspluatācijā, tiek parakstīts gala pieņemšanas – nodošanas akts par autoruzraudzības veikšanu.

- 3. Pušu atbildība

3.1. Izpildītājs:

3.1.1.veic Darbu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem, ievērojot Līguma, Latvijas būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka projektēšanas uzdevuma nosacījumi ir skaidri un ka prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no projektēšanas uzdevuma noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;

3.1.2.veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Darbu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Darba izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tā rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;

3.1.3.Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un Latvijas tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml., šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze, un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;

3.1.4.veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos;

3.1.5.nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības;

3.1.6.atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

3.1.7.ja būvniecības laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko Izpildītājs varēja konstatēt / paredzēt būvprojekta izstrādes laikā, bet nav to paredzējis, tad Izpildītājs finansiāli atbild par Pasūtītājam nodarītājiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem;

3.1.8.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

3.1.9.nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu;

3.1.10.atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam veic visas nepieciešamās darbības Darba saskaņošanai un akceptēšanai būvvaldē;

3.1.11.neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti un noteikti Latvijas normatīvajos aktos;

3.1.12.nodrošina Pasūtītāja un Izpildītāja sapulču protokolēšanu.

3.2. Pasūtītājs:

3.2.1.sniedz Izpildītājam Darba veikšanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas Pasūtītājam ir pieejami;

3.2.2.pēc vajadzības, bet ne mazāk kā reizi mēnesī, Darba veikšanas laikā, rīko projektēšanas apspriedes;

3.2.3.Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

3.3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darba veikšanu un Līguma izpildi.

3.4. Ja Pasūtītājs Darba veikšanas laikā pēc savas iniciatīvas vēlas mainīt Darbu, tad to ir jāpaziņo Izpildītājam. Izmaiņas īstenojamas tikai pēc abpusējas rakstiskas vienošanās parakstīšanas, paredzot tajā grozījumu izmaksas.

3.5. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju, kas norādīti Izpildītāja Piedāvājumā, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

3.7. Pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Darbs ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam.

3.8. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Darbā.

3.9. Veicot autoruzraudzības Darbu, Izpildītājs apņemas:

3.9.1.nodrošināt būvprojekta realizācijas autoruzraudzību dabā, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

3.9.2.pēc nepieciešamības, vienu līdz divas reizes nedēļā apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

3.9.3.piedalīties būvdarbu veikšanā iesaistīto personu sanāksmēs;

3.9.4.nepieciešamības gadījumā ierasties būvobjektā vienas darba dienas laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas dienas;

3.9.5.Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par izpildāmā Darba gaitu 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma;

3.9.6.ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, nekavējoties informēt Pasūtītāju un būvuzraugu un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, kā arī nepieciešamības gadījumā apturēt būvdarbus. Izpildītājam autoruzraudzības žurnālā jāizdara saskaņojuma atzīme par atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju;

3.9.7.nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

3.9.8. uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Līguma darbības laikā var tikt nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā;

3.9.9. veikt autoruzraudzību par finanšu piedāvājumā norādīto summu;

3.9.10. gadījumā, kad Izpildītājs atsakās veikt autoruzraudzību, par to tiek slēgta attiecīga vienošanās. Šādā gadījumā Izpildītājs apņemas segt izdevumus (zaudējumus) tādā apmērā, kādā jaunā līguma par autoruzraudzību summa pārsniedz Izpildītāja iepirkumā piedāvāto summu par autoruzraudzību.

3.10.Izpildītājam ir tiesības:

3.10.1.pieaicināt apakšuzņēmējus tikai pēc rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju, kas tiek noformēta kā Līguma pielikums. Šajā gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pieprasīto dokumentāciju par apakšuzņēmēju;

3.10.2.saņemt Līguma summas samaksu par Darbu, ja Darbs ir veikts atbilstoši Līguma noteikumiem.

4. Apmaksas kārtība

4.1. Par kvalitatīvi, laicīgi veiktajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Darbu Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu: EUR __.__(____________________ euro 00 centi) plus 21% PVN __.__EUR apmērā, kopā: __.__ EUR (____________________ euro 00 centi) apmērā, tai skaitā:

4.1.1.par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs maksā Līguma summu: __.__ EUR (____________________ euro 00 centi) plus 21% PVN __.__EUR apmērā, kopā: __.__ EUR (____________________ euro 00 centi) apmērā;

4.1.2.par autoruzraudzību Pasūtītājs maksā autoruzraudzības atlīdzību: __.__ EUR (____________________ euro 00 centi) plus 21% PVN __.__EUR apmērā, kopā: __.__ EUR (____________________ euro 00 centi) apmērā;

4.2. Līguma summā ietilpst visas ar Darba veikšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā veiktu Darbu.

4.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo Piedāvājuma summu. Projektēšanas darbu sadārdzinājums ne līdz šī Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.

4.4. Līguma summa netiek mainīta, bet tā var tikt koriģēta atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa izmaiņām.

4.5. Pasūtītājs Līguma 4.1.1.punktā minēto Līguma summu samaksā, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.

4.6. Pasūtītājs līguma 4.1.2.punktā minēto autoruzraudzības atlīdzību samaksā, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes kontu:

4.6.1.pa daļām par attiecīgajā mēnesī veiktajiem darbiem (proporcionāli veiktajiem būvdarbiem) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu parakstīta Darba nodošanas – pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;

4.6.2.pēdējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un projektējamā objekta nodošanas ekspluatācijā.

5.Nepārvarama vara

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes u.c.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

6.Autortiesību regulējums

6.1. Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz konkrēto, specifisko Pasūtītāja objektu, turpmāk tekstā – Autortiesību objekti, tiks uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai:

6.1.1. tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu;

6.1.2. Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;

6.1.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā Darba materiāla.

6.2. Līgumā noteiktā Līguma summa ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 6.1.punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

6.3. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties, ja Izpildītājs pārkāptu Līguma noteikumus.

6.4. Ja šajā līgumā paredzēto projektēšanas Darbu izpildē Izpildītājs piesaista trešās personas un/vai, izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, Izpildītājs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar attiecīgās Projekta dokumentācijas daļas nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, kā arī nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā nodarītos zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus.

7.Atbildība un apdrošināšana

7.1. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildītā Darba atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ Darba neatbilstības Latvijas būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām.

7.2. Līguma noslēgšanas dienā Izpildītājs uz sava rēķina veic Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījums, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam. Darba nodošanas brīdī Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma apliecinātas kopijas.

7.3. Konstatēto Darba kļūdu vai nepilnību novēršanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Izpildītāja iesniegtās 7.2.punktā minētās apdrošināšanas polises darbību.

7.4. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, Izpildītājs apņemas noteikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas termiņu līdz projektējamā objekta nodošanai ekspluatācijā vai 2 (divi) gadi no Darba nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas. Gadījumā, ja būvdarbi tiek uzsākti 2 (divu) gadu laikā no Darba dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas, bet darbu pabeigšanas termiņš pārsniedz apdrošināšanas termiņu, tad Izpildītājs pagarina profesionālās atbildības apdrošināšanas līgumu līdz projektējamā objekta nodošanai ekspluatācijā.

8. Līgumsods

  - Ja Izpildītājs nenodod Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas (bez PVN), par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no neizpildītās galvenās saistības.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no pamatparāda.

  - Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad līgumsods tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 8.1. un 8.2.punkta nosacījumiem un par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst Projekta kļūdas, Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās veikt Autoruzraudzību, Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma Autoruzraudzības veikšanas laikā un/vai pārtrauc (aptur) Autoruzraudzības veikšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs neizmaksāt atlīdzību par paveikto autoruzraudzības darbu apjomu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji, atkāpjas no Līguma 10.2.1. – 10.2.2.punktā minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vai tādā apmērā, kā tas noteikts konkursa nolikuma 7.3. un 7.4.punktā.

  - Ja Izpildītājs Darbā iesaista apakšuzņēmēju vai speciālistu, kurš nebija norādīts Izpildītāja Piedāvājumā un nav rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 5% apmērā no Līguma summas (bez PVN). Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti, tad Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas par katru atkārtotu pārkāpumu.

  - Līgumsods jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildīto Darbu, tādā apmērā, kādā ir aprēķināta līgumsodu summa.

9. Līguma izpildes nodrošinājums

9.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz Pasūtītājam pirmā pieprasījuma neatsaucamu Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit) procentu apmērā no Līguma summas.

9.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.

9.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija.

9.4. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Darba pieņemšanas dienai. Ja Izpildītājs nenodod Darbu saskaņā ar Līgumā noteikto termiņu, tad Līguma izpildes nodrošinājums jāpagarina par nokavējuma periodu.

10. Līguma laušana un grozīšana

10.1.Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā, vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

10.2.Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

10.2.1.ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

10.2.2.ja Izpildītājs neievēro Latvijas būvnormatīvu vai normatīvo tiesību aktu prasības;

10.2.3.ja Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

10.2.4.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process.

10.3.Līguma 10.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 10.2.punktu, tad Pasūtītājs neveic samaksu par daļējo Darba izpildi.

10.4.Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.5.Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam.

10.6.Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

10.6.1.ja tiek konstatēts, ka projektēšanas uzdevumu nepieciešanas precizēt vai ir radusies nepieciešamība iekļaut papildus pozīcijas, kas ir tehnoloģiski nepieciešamas būvprojekta īstenošanai, vai samazināt pozīcijas;

10.6.2.ja Darba veikšanas laikā, tai skaitā pēc tehnoloģisko alternatīvu risinājumu izvēles, tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus darbu apjomi, kurus pirms projektēšanas uzsākšanas, nebija iespējams konstatēt;

10.6.3.ja iepriekš plānoto, novecojušo materiālu un tehnoloģisko risinājumu aizstāšana ar jauniem, tādējādi, sasniedzot kvalitatīvāku Darba rezultātu, kā rezultātā ir radies sadārdzinājums.

11.Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

11.1.Līgums, interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

11.2.Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc Pasūtītāja juridiskās adrese.

11.3.Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.

11.4.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

11.5.Pasūtītāja atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi – ________________________________.

11.6.Izpildītāja atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi –________________________________.

11.7.Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

11.8.Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, katrs eksemplārs uz __ (_______) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

11.9.Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: PU uz __ lp;

2.pielikums: Finanšu piedāvājums uz __ lp;

3.pielikums: Kalendārais grafiks būvprojekta izstrādāšanai, saskaņošanai un akceptēšanai uz __ lp.

Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs - Viļānu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009114114 - Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650 - Tālrunis: 64628033 - Fakss: 64628035 E-pasts:novads@vilani.lv Domes priekšsēdētāja J.Ivanova____________________________ | Izpildītājs |
| --- | --- |

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

2 Izraudzītajam pretendentam būs jāiesniedz polise 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc projektēšanas iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

3 Izraudzītajam pretendentam būs jāiesniedz pirms būvdarbu uzsākšanas.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.